Приложение №\_\_\_\_\_\_

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

**График оказания услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ(услуг) | Сроки выполнения работ( услуг) | | | | | |
| **15.05.2013 - 16.05.2013** | **16.05.2013 - 20.05.2013** | **15.05.2013 - 17.06.2013** | **18.05.2013 – 20.06.2013** | **21.06.2013 - 26.06.2013** | **27.06.2013**  **-**  **28.06.2013** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| обследование объекта |  |  |  |  |  |  |
| получение дополнительной необходимой информации для оказания услуг и разработка программы работ |  |  |  |  |  |  |
| Закупка 4 насосов, запорной арматуры и труб, в соответствие с ТЗ и поставка оборудования на Объект |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования на объекте силами Подрядчика с обвязкой всех цепей коммутации. |  |  |  |  |  |  |
| Наладка насосов и аппаратуры и обучение персонала Заказчика(представителя Заказчика). |  |  |  |  |  |  |
| передача сметной и техни-ческой доку- ментации Заказчику |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: Подрядчик:

Глава муниципального образования

Озерненского городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Кардаш Е.В../ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / ./ м.п. м.п.