Приложение 1

к постановлению Администрации

Озёрненского городского поселения

Духовщинского района

Смоленской области

от «27 » декабря 2013г. № 165

к постановлению Администрации

Озерненского городского поселения

Духовщинского района

Смоленской области

от «10» марта 2015г. №39

**Программа**

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования "Озёрненское городское поселение",

Духовщинского района Смоленской области

на 2015 -2020 г.г.

( в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 22.08.2011г. №1493-р)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Наименование мероприятия | | | Предвари-  тельная  стоимость  тыс. руб. | | | | Срок выполнения |
| **1. Инженерный комплекс водоснабжения и водоотведения п. Озёрный.** | | | | | | | | |
| 1. | Проведение экспертизы водопроводной сети посёлка протяжённостью 23,5 км. | | | | | 500 | | 2016-2017г.г. |
| 2. | Проведение энергоаудита водоснабжения и водоотведения посёлка. | | | | | 800 | | 2017г. |
| 3. | Проведение технического обследования ливневой канализации посёлка | | | | | 200 | | 2015г |
| 4. | Замена запорной арматуры магистральной сети водоснабжения и водоотведения (общее кол-во 72 задвижки) | | | | | 1500 | | 2016-2017г.г. |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта с заменой труб водопроводной сети протяжённостью 23,5 км. | | | | | 2500 | | 2016г |
| 6. | Проведение капитального ремонта с заменой труб водопроводной сети протяжённостью 23,5 км. | | | | | 15000 | | 2016-2017г.г. |
| 7. | Замена двух силовых трансформаторов мощностью 630 кВА, питающих ВНС 2-го  подъёма, на менее мощные ( 100кВА). | | | | | 250 | | 2016г |
| 8. | Разработка проектно-сметной  документации и реконструкция двух аэрофильтров очистных сооружений. | | | | | 1500 | | 2016г |
| 9. | | Приобретение специальной техники для обслуживания и ремонта водопроводных и канализационных сетей: экскаватор ЭО-94111; автомобиль АНЖ; бульдозер. | | | 5500 | | 2015-2017г.г. | |
| 10. | | Восстановление водопроводной сети холодного водоснабжения по улице Запольная 500м. | | | 70 | | 2016г. | |
| 11. | | Восстановление канализационной сети по улице Октябрьская 150м. | | | 70 | | 2015г. | |
| 12. | | Ремонт водопроводной сети по улице Садовая 300м. | | | 14 | | 2015г. | |
| 13. | | Прочистка ливневых стоков по всему поселению | | | 200 | | 2015-2020г.г. | |
| 14. | | Восстановление трубопровода холодного водоснабжения дома №7 по улице Строителей ВК66 до ВК67 ∅ 100-250п/м | | | 70 | | 2016г. | |
| 15. | | Восстановление трубопровода холодного водоснабжения дома №9 по улице Строителей ВК62 до ВК63 ∅ от 100-250п/м | | | 70 | | 2016г. | |
| 16. | | Восстановление трубопровода холодного водоснабжения дома №19А по улице Строителей от ПГ-28 до ввода в дом  ∅ 100-80п/м | | | 70 | | 2017г. | |
| 17. | | Восстановление трубопровода холодного водоснабжения дома №7 по улице Ленина от ВК 22 до ВК 21∅ 100-50п/м | | | 70 | | 2018г. | |
| 18. | | Восстановление трубопровода холодного водоснабжения школы от ПГ13 до ПГ ∅ 100-300 п/м | | | 70 | | 2019г | |
| 19. | | Восстановление трубопровода холодного водоснабжения домов №16А, 14А,12А, по улице Октябрьская от ВК87 до ВК 80-200п/м | | | 70 | | 2020г. | |
| **2. Содержание у лично-дорожной сети, проездов, придомовых**  **территорий.** | | | | | | | | |
| 1. | | Проведение ремонта дорожного полотна, тротуаров, пешеходных дорожек придомовых территорий и проездов к ним, общей площадью - 57070 кв. м. | 22500 | | | | 2015-2020г.г. | |
| 2. | | Приобретение машины для коммунального хозяйства МУП- 351 с увлажнителем. | 1500 | | | | 2015г. | |
| 3. | | Приобретение грейдера | 2500 | | | | 2016г. | |
| 4. | | Приобретение вакуумной машины КО-340 | 2000 | | | | 2017-2018г.г. | |
| **3. Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования** | | | | | | | | |
| 1. | | Организовать пункт пожарной охраны с правом производства работ в задымлённых помещениях на территории МО "Озёрненское городское поселение" с дымозащитной службой. | 14000 | | | | 2015-2020г.г. | |