Приложение 1

к постановлению Администрации

Озёрненского городского поселения

Духовщинского района

Смоленской области

от «27 » декабря 2013г. № 165

к постановлению Администрации

Озерненского городского поселения

Духовщинского района

Смоленской области

от «10» марта 2015г. №39

 **Программа**

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования "Озёрненское городское поселение",

Духовщинского района Смоленской области

на 2015 -2020 г.г.

( в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 22.08.2011г. №1493-р)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п. | Наименование мероприятия | Предвари-тельнаястоимостьтыс. руб. | Срок выполнения |
|  **1. Инженерный комплекс водоснабжения и водоотведения п. Озёрный.** |
| 1. | Проведение экспертизы водопроводной сети посёлка протяжённостью 23,5 км. | 500 | 2016-2017г.г. |
| 2. | Проведение энергоаудита водоснабжения и водоотведения посёлка. | 800 | 2017г. |
| 3. | Проведение технического обследования ливневой канализации посёлка | 200 | 2015г |
| 4. | Замена запорной арматуры магистральной сети водоснабжения и водоотведения (общее кол-во 72 задвижки) | 1500 | 2016-2017г.г. |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта с заменой труб водопроводной сети протяжённостью 23,5 км. | 2500 | 2016г |
| 6. | Проведение капитального ремонта с заменой труб водопроводной сети протяжённостью 23,5 км. | 15000 | 2016-2017г.г. |
| 7. | Замена двух силовых трансформаторов мощностью 630 кВА, питающих ВНС 2-гоподъёма, на менее мощные ( 100кВА). | 250 | 2016г |
| 8. | Разработка проектно-сметнойдокументации и реконструкция двух аэрофильтров очистных сооружений. | 1500 | 2016г |
|  9. | Приобретение специальной техники для обслуживания и ремонта водопроводных и канализационных сетей: экскаватор ЭО-94111; автомобиль АНЖ; бульдозер. | 5500 | 2015-2017г.г. |
| 10. | Восстановление водопроводной сети холодного водоснабжения по улице Запольная 500м. | 70 | 2016г. |
| 11. | Восстановление канализационной сети по улице Октябрьская 150м. | 70 | 2015г. |
| 12. | Ремонт водопроводной сети по улице Садовая 300м. | 14 | 2015г. |
| 13. | Прочистка ливневых стоков по всему поселению | 200 | 2015-2020г.г. |
| 14. | Восстановление трубопровода холодного водоснабжения дома №7 по улице Строителей ВК66 до ВК67 ∅ 100-250п/м | 70 | 2016г. |
| 15. | Восстановление трубопровода холодного водоснабжения дома №9 по улице Строителей ВК62 до ВК63 ∅ от 100-250п/м | 70 | 2016г. |
| 16. | Восстановление трубопровода холодного водоснабжения дома №19А по улице Строителей от ПГ-28 до ввода в дом ∅ 100-80п/м | 70 | 2017г. |
| 17. | Восстановление трубопровода холодного водоснабжения дома №7 по улице Ленина от ВК 22 до ВК 21∅ 100-50п/м | 70 | 2018г. |
| 18. | Восстановление трубопровода холодного водоснабжения школы от ПГ13 до ПГ ∅ 100-300 п/м  | 70 | 2019г |
| 19. | Восстановление трубопровода холодного водоснабжения домов №16А, 14А,12А, по улице Октябрьская от ВК87 до ВК 80-200п/м | 70 | 2020г. |
| **2. Содержание у лично-дорожной сети, проездов, придомовых** **территорий.** |
| 1. |  Проведение ремонта дорожного полотна, тротуаров, пешеходных дорожек придомовых территорий и проездов к ним, общей площадью - 57070 кв. м. | 22500 | 2015-2020г.г. |
| 2. | Приобретение машины для коммунального хозяйства МУП- 351 с увлажнителем. | 1500 | 2015г. |
| 3. | Приобретение грейдера | 2500 | 2016г. |
| 4. | Приобретение вакуумной машины КО-340 | 2000 | 2017-2018г.г. |
|  **3. Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования** |
| 1. | Организовать пункт пожарной охраны с правом производства работ в задымлённых помещениях на территории МО "Озёрненское городское поселение" с дымозащитной службой. | 14000 | 2015-2020г.г. |