АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЗЁРНЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

##### ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.05.2013                         № 80

О подготовке жилищно-коммунального

хозяйства Озерненского городского поселения

к работе в осенне-зимний период 2013/14 года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Озерненского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2013/14 года:

1. Создать штаб по координации подготовки жилищного фонда различных форм собственности и объектов жилищно - коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013/14 года и утвердить его состав  согласно приложению.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке Озёрненского городского поселения к работе в осеннее-зимний период 2013-2014 г.г.

3.   Предприятиям ООО «Озерненский Водоканал», ООО «ЖилСервис», ООО «УК Твой Дом»:

- проанализировать расчет и упущения в подготовке приведении завершающегося отопительного сезона и принять необходимые меры;

- провести детальный весенний осмотр и обследование жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры социальной сферы, на их основе разработать, и осуществить организационно-технические мероприятия, обеспечивающие устойчивую работу каждого объекта и объектов социальной сферы в предстоящий осенне-зимний период:

-   особое внимание уделить гидропневматической промывке стояков теплоснабжения в обслуживаемых многоквартирных домах, ревизии и, в случае необходимости, замены неисправных кранов на трубопроводах теплоснабжения с тем, чтобы в условленные сроки (до 15.07.2013г.) быть готовыми провести совместную со Смоленской ГРЭС промывку лежаков МКД и магистральных теплосетей после ремонта.

4. Филиалу «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» в запланированные сроки завершить ремонт магистральных теплосетей, изготовить согласованные  дроссельные шайбы, принять участие в их установке, а также в отладке  теплосистемы во время пробного пуска.

5.   До 01.09.2013г.  поставить на государственной кадастровый учет канализационную насосную станцию п. Озёрный, находящуюся в муниципальной собственности.

6.   Ведущему специалисту Администрации Акимову В.К. обеспечить контроль за проведением текущего и капитального ремонта (реконструкции) зданий и объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию указанных зданий и объектов;

7.   В случае  необходимости рассматривать на заседаниях штаба, причины образования и порядок погашения задолженности потребителей.

8.  Завершить в срок до 15.09.2013 ремонт систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, конструктивных элементов зданий, утепление жилых домов, производственных и общественных зданий. Оформить в срок до 10.10.2013 паспорта готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2013/14 года в соответствии с федеральным законодательством

9.   Обеспечить своевременное представление в отдел' строительства, архитектуры и жилищно-коммунального Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области статистической отчетности о ходе подготовки к отопительному сезону 2013/14 гола и его прохождении по форме:	информация о подготовке муниципального образования к осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг. с 01.06.2013 по 01.11.2013.

10.  Провести  1-5 октября 2013г. пробный пуск системы теплоснабжения посёлка, предварительно установив расчетные дроссельные шайбы  на вводах каждого МКД. Во время кратковременного пробного пуска поддерживать расчётные гидравлические параметры и проводить доводочные, корректирующие мероприятия по наладке тепловых сетей, а также дефектацию  всех систем.

Контроль  за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Озерненского городского поселения

Духовщинского района

Смоленской области                                                             Е. В. Кардаш

Приложение

к Распоряжению Главы МО

Озёрненского городского поселения

от «15»  мая 2013г. № 80

СОСТАВ

штаба по подготовке объектов  жилищно-коммунального хозяйства

Озерненского городского поселения

в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.

1.  Кардаш Е.В.     -        Глава МО Озёрненского городского поселения

Духовщинского района Смоленской области,

начальник штаба

2.  Акимов В.К.     -       ведущий специалист Администрации  Озёрненского

городского поселения

3.  Тихонова О.В.  -       ведущий специалист Администрации  Озёрненского

городского поселения

Члены  штаба

1.  Варивода Д.Ф.  -        зам. начальника ПТС филиала «Смоленская ГРЭС»

2.  Гладилин А.Ю. -       директор ООО  «ЖилСервис»

3.  Глазков О.Г.     -        директор ООО  «УК « Твой Дом»

4. Козленков С.В.  -        депутат  Совета депутатов Озёрненского  г/п

5. Шилова Н.Н.      -        директор  МБОУ Озёрненская  СОШ №1

Отп. 1 экз. в Дело

Исп. В.К. Акимов

_____________подпись

15.05.2013 г.

Разослать:

филиалу «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» :

ООО «УК «Твой Дом»;

ООО «ЖилСервис»;

«Озёрненский Водоканал»;

МБОУ Озёрненская  СОШ №1