Утверждена

постановлением администрации

Озерненского городского поселения

Духовщинского района Смоленской области

от 22.12.2023 года № 132

**Муниципальная программа**

**«Содержание и ремонт сети автомобильных дорог на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»**

**на 2024-2026гг.**

1. **Общие положения**

Разработка и реализация муниципальной программы«Содержание и ремонт сети автомобильных дорог Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области» на 2024-2026гг. (далее – Программа) осуществляется в соответствии с частью 5 и частью 6 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально – экономическое развитие Озерненского городского поселения и условия жизни населения.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области по состоянию на 01 января 2024 года составляет 79,24 км.

В условиях возросшей интенсивности движения и нагрузки на автомобильные дороги, большую актуальность приобретают мероприятия с повышением уровня содержания автомобильных дорог и улучшением их технического состояния. Учитывая тот факт, что в течении длительного времени темпы износа автомобильных дорог были выше их восстановления и развития, значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют высокую степень износа. В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области, не отвечающих нормативным требованиям, составляет более 60% от их общей протяженности.

Несоответствие состояния автомобильных дорог техническим регламентам и нормам может привести к увеличению числа аварийных ситуаций на автомобильных дорогах, отрицательно сказаться на безопасности дорожного движения, привести к необходимости ограничения, а также запрещения движения по таким дорогам не только грузового, но и общественного транспорта. Важны мероприятия по поддержанию бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и создание безопасных условий дорожного движения.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально – экономических и демографических задач Российской Федерации.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Целесообразность разработки муниципальной программы, реализующей программно-целевой метод решения проблем дорожной деятельности, определяется следующими факторами:

- наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем в дорожной сфере, что определяет необходимость системного подхода к их решению, согласования отдельных направлений муниципальной политики по содержанию, технологиям реализации и по времени осуществления;

- необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;

- необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по повышению результативности бюджетных, финансовых и материальных вложений.

Основными целями Программы является:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований и создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области;

Для достижения основных целей Программы необходимо решить следующие задачи:

- организация работ по содержанию и ремонту автомобильных.

Реализация муниципальной программы позволит решить существующие проблемы в комплексе.

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Содержание и ремонт сети автомобильных дорог Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области» на 2024-2026гг.**

**Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области. |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: 2024 год;  этап II: 2025-2026 |
| Цель муниципальной программы | Основными целями Программы являются:  - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований и создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | общий объем финансирования составляет 16 878,3 тыс. рублей, из них:  этап I – 10 033,1 тыс. рублей, из них:  - средства областного бюджета – 5 706,7 тыс. рублей;  - средства местного бюджета – 3 326,4 тыс. рублей;  этап II – 6 845,2 тыс. рублей, из них:  - средства местного бюджета – 6 845,2 тыс. рублей; в том числе по годам реализации:  - 2025 год – 3 423,6 тыс. рублей;  - 2026 год – 3 421,6 тыс. рублей. |

**Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя  2023 год | Планируемое значение показателя | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 42,1 | 42,7 | 43,3 | 44,0 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 57,9 | 57,3 | 56,7 | 56,0 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 33,35 | 33,85 | 34,35 | 34,85 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 45,88 | 45,38 | 44,88 | 44,38 |

**Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Ведомственные проект «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» | | | |
| Ответственный за выполнение регионального проекта Администрация Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области / срок реализации  2024 год | | | |
| 1.1 | Приведение транспортно - эксплуатационных показателей автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | Увеличение протяженности улично-дорожной сети Озерненского городского поселения, в отношении которой проведены работы по капитальному ремонту и ремонту | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2. | Развитие системы показателей деятельности по повышению безопасности дорожного движения | Снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Озерненского городского поселения | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.3. | Реализация мероприятий по улучшению условий дорожного движения и повышению безопасности дорожного движения | Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Озерненского городского поселения, снижение количества ДТП | Общая протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту дорог местного значения на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области» | | | |
| Ответственный за выполнение регионального проекта Администрация Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области / срок реализации  2024-2026 годы | | | |
| 2.1. | Приведение транспортно - эксплуатационных показателей автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | Увеличение протяженности улично-дорожной сети Озерненского городского поселения, в отношении которой проведены работы по капитальному ремонту и ремонту | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2.2. | Развитие системы показателей деятельности по повышению безопасности дорожного движения | Снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Озерненского городского поселения | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2.3. | Реализация мероприятий по улучшению условий дорожного движения и повышению безопасности дорожного движения | Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Озерненского городского поселения, снижение количества ДТП | Общая протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту |

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе «Содержание и ремонт сети автомобильных дорог на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области», в том числе: | 16 878,3 | 10 033,1 | 3 423,6 | 3 421,6 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджет | 6 706,7 | 6 706,7 | - | - |
| местный бюджет | 10 171,6 | 4 842,4 | 3 000,8 | 3 158,8 |
| бюджеты городских и сельских поселений | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - |

Приложение №1

к паспорту муниципальной программы «Содержание и ремонт сети автомобильных дорог на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%) | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 |

Приложение №2

к паспорту муниципальной программы «Содержание и ремонт сети автомобильных дорог на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»

**СВЕДЕНИЯ**

**о ведомственном проекте**

**«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Администрация Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области. |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Содержание и ремонт сети автомобильных дорог на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области» |

**Значения результатов ведомственного проект**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 42,7 | 43,3 | 44,0 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 57,3 | 56,7 | 56,0 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 33,85 | 34,35 | 34,85 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 45,38 | 44,88 | 44,38 |

Приложение №3

к паспорту муниципальной программы «Содержание и ремонт сети автомобильных дорог на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту дорог местного значения на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»**

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Администрация Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области. |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Содержание и ремонт сети автомобильных дорог на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области» |

**Показатели реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 42,7 | 43,3 | 44,0 |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 57,3 | 56,7 | 56,0 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 33,85 | 34,35 | 34,85 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 45,38 | 44,88 | 44,38 |

Приложение №4

к паспорту муниципальной программы «Содержание и ремонт сети автомобильных дорог на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»

**СВЕДЕНИЯ**

**о финансировании структурных элементов муниципальной программы**

**«Содержание и ремонт сети автомобильных дорог на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | |
| всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **1. Ведомственный проект** | | | | | | | |
|  | **«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»** |  | Областной бюджет | 6 700,0 | 6 700,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 6,7 | 6,7 |  |  |
| Итого по ведомственному проекту | |  |  | 6 706,7 | 6 706,7 |  |  |
| **1. Комплекс процессных мероприятий** | | | | | | | |
| 1. | **«Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту дорог местного значения на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»** |  | Местный бюджет | 10 171,6 | 3 326,4 | 3 423,6 | 3 421,6 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий | |  | Местный бюджет | 10 171,6 | 3 326,4 | 3 423,6 | 3 421,6 |
| **Итого по муниципальной программе** | |  | **Областной бюджет** | **6 706,7** | **6 706,7** |  |  |
|  | |  | **Местный бюджет** | **10 171,6** | **3 326,4** | **3 423,6** | **3 421,6** |
|  | |  |  | **16 878,3** | **10 033,1** | **3 423,6** | **3 421,6** |