|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНАпостановлением Администрации Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области от 22 декабря 2023 года № 133 |

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»**

**Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: 2024 годэтап II: 2025 – 2026 года |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования; 2. Эффективное решение вопросов местного значения в части развития и содержания территории Озерненского городского поселения |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | общий объем финансирования составляет 2 745,9 тыс. рублей, из них:этап I – 2745,9 тыс. рублей, из них:- средства областного бюджета – 2 745,6 тыс. рублей;- средства местного бюджета – 0,3 тыс. рублей;этап II – 0,0 тыс. рублей, из них:- средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей; в том числе по годам реализации: - 2024 год – 0,0 тыс. рублей; - 2025 год – 0,0 тыс. рублей. |

**Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 год | Планируемое значение показателя |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Численность населения в Озерненском городском поселении | человек | 5041 | 5041 | 5041 | 5041 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Озерненского городского поселения |  % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
 |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий глава муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области Виноградова Елена Александровна |
| 1.1. | Благоустройство общественных территорий | Повышение качества жизни населения | Формирование современной комфортной городской среды |

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
| всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе,в том числе: | 2 745,9 | 2 745,9 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 745,6 | 2 745,6 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты городских и сельских поселений | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - |

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий  | Методика расчета показателя утверждена приказом Минстроя России от 18.04.2019 № 228/пр (в ред. приказа от 30.12.2021 № 1052/пр) |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых и общественных территорий  | Фактическое значение показателя |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий  | Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий, от общего количества дворовых и общественных территорий |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями  | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Озерненского городского поселения |

**СВЕДЕНИЯ**

**о региональном проекте**

«Формирование комфортной городской среды»

**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за выполнение регионального проекта | Глава муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области Виноградова Елена Александровна |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области» |

**Значения результатов регионального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | 2023 год | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий  | шт. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Количество благо получателей | чел. | 2636 | 3457 | 4389 | 5041 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о финансировании структурных элементов муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |
| всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»** |
| 1.1. | Благоустройство территорий Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области |  | Областной бюджет | 2 745,6 | 2 745,6 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по региональному проекту |  |  | 2 745,9 | 2 745,9 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по муниципальной программе,**в том числе: |  |  | 2 745,9 | 2 745,9 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 2 745,6 | 2 745,6 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |