**ПАСПОРТ**

**проекта территориального общественного самоуправления, разработанного совместно с органами местного самоуправления муниципального образования Смоленской области, в сфере благоустройства территории**

1. Общие сведения

1.1. Наименование органа местного самоуправления: Администрация Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области.

1.2. Наименование ТОС: «Тюльпан»

1.3. Адрес местонахождения ТОС: дворовая территория дома №24 по ул. Строителей, п. Озерный, Духовщинский район, Смоленская область

1.4. Телефон, электронная почта ТОС: 8(910)1154377 svetik216239@mail.ru.

1.5. Сведения об органах ТОС (контактный телефон, электронная почта) : svetik216239@mail.ru; председатель ТОС «Тюльпан» Резников Игорь Иванович 8(910)1154377.

1. Сведения о проекте

2.1. Наименование проекта ТОС: Создание и обустройство детской игровой площадки в границах ТОС «Тюльпан».

2.2. Период реализации: май-август 2020г.

2.3. Описание обоснованности и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект ТОС: в век телевидения и всеобщей компьютеризации общества дети стали много времени проводить возле телевизора или компьютера, вместо того, чтобы гулять на улице. А ведь именно в дошкольном возрасте у человека закладывается фундамент, который служит базой для личностного становления в обществе и физического развития. Отсутствие каких-либо физических нагрузок и постоянный недостаток воздуха не прибавят здоровья подрастающему организму малыша.

Возросшая рождаемость последних лет, активно поддерживаемая Правительством РФ, заставляет нас задуматься о занятости и досуге наших маленьких детей. В крупных городах области активно реализуются программы строительства детских игровых и спортивных площадок для всех возрастных групп детей, но, к сожалению, в нашем поселении нехватка финансирования местного бюджета. В 2018г. ТОСу «Тюльпан» из регионального бюджета были выделены денежные средства на создание и обустройство детской игровой площадки. Был установлен детский игровой комплекс, а также баскетбольное кольцо для детей возрастной группы от 5 до 12 лет. Для достижения поставленной цели (создание и обустройство современной детской игровой площадки для всех возрастных групп детей) необходимо дополнить детскую площадку игровым оборудованием для детей от 1 до 5 лет.

Угрожающая статистика гибели детей на дорогах, водных объектах в осенний и весенний период, детские шалости с огнем заставляют нас задуматься о безопасности детей младшего возраста. Детская игровая площадка будет расположена на открытой местности, напротив домов, что позволит взрослым наблюдать за детьми. Также позволит создать комфортные условия для детей разных возрастов.

Площадка позволит занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их здоровью.

2.4. Цели проекта ТОС: создание современной детской игровой площадки для всех возрастных групп детей.

2.5. Задачи проекта ТОС.:

- отвлечение детей от современных гаджетов;

-формирование чувства коллективизма, совместной игровой деятельности;

-развивать способность к созданию задуманного проекта;

- научить детей ценить и беречь элементы уличного благоустройства;

- мотивация жителей п. Озерный к созданию ТОСов.

2.6. Количество граждан, проживающих в границах ТОС: 89 человек.

2.7. Количество благополучателей от реализации проекта ТОС: 320 чел.

2.8. Ожидаемые результаты реализации проекта ТОС, в том числе социальная эффективность: общественная значимость проекта заключается в том, что он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями поселка и органами самоуправления. Эффективность проекта несомненна:

- каждый ребёнок получит возможность заниматься, играть и развиваться;

- организация досуга детей;

- мы берем курс на массовость, на общую заинтересованность детей и взрослых;

-привлечение детей из неблагополучных семей;

- привитие и формирование навыков здорового образа жизни детей;

- повышение групповой слаженности и коллективизма среди детей младшего школьного и дошкольного возраста;

- строительство площадки должно способствовать объединению родителей, привлечь внимание общественности к проектной деятельности.

В реализации проекта заинтересованы жители п. Озерный. Детей и их родители будут привлечены к осуществлению проекта и помогут его реализации своим добровольным неоплачиваемым трудом.

Опыт, полученный по усовершенствованию “Игровой детской площадки” можно будет распространять на всю территорию п. Озерный.

Сохранность и работу объекта обеспечат жители дома №24 по ул. Строителей, из числа инициативной группы, жители п. Озерный.

2.9. Календарный план работ по проекту ТОС:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные этапы проекта и мероприятия | Срок реализации | Место реализации | Ответственные исполнители, их контактные данные и телефоны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение среди детей конкурс рисунков на тему «Детская игровая площадка моей мечты» | январь 2020г. | дворовая территория дома №24 по ул. Строителей, п. Озерный, Духовщинский район, Смоленская область | Председатель ТОС «Тюльпан» Резников Игорь Иванович. 8(910)1154377  Специалист I категории Администрации Озерненского городского поселения Панасенкова Светлана Александровна 8(960)5834378 |
| 2 | Проведение собрания ТОС для обсуждения проекта | январь 2020г. | дворовая территория дома №24 по ул. Строителей, п. Озерный, Духовщинский район, Смоленская область | Председатель ТОС «Тюльпан» Резников Игорь Иванович. 8(910)1154377  Специалист I категории Администрации Озерненского городского поселения Панасенкова Светлана Александровна 8(960)5834378 |
| 3 | Составление и согласование проектно-сметной документации на реализацию проекта | январь  2020г. | дворовая территория дома №24 по ул. Строителей, п. Озерный, Духовщинский район, Смоленская область | Председатель ТОС «Тюльпан» Резников Игорь Иванович. 8(910)1154377  Специалист I категории Администрации Озерненского городского поселения Панасенкова Светлана Александровна 8(960)5834378 |
| 4 | Подача заявки на областной конкурс | январь  2020г. | дворовая территория дома №24 по ул. Строителей, п. Озерный, Духовщинский район, Смоленская область | Председатель ТОС «Тюльпан» Резников Игорь Иванович. 8(910)1154377  Специалист I категории Администрации Озерненского городского поселения Панасенкова Светлана Александровна 8(960)5834378 |
| 5 | Составление и утверждение дизайн - проекта | январь 2020г. | дворовая территория дома №24 по ул. Строителей, п. Озерный, Духовщинский район, Смоленская область | Председатель ТОС «Тюльпан» Резников Игорь Иванович. 8(910)1154377  Специалист I категории Администрации Озерненского городского поселения Панасенкова Светлана Александровна 8(960)5834378 |
| 6 | Выбор подрядной организации | май  2020г. | дворовая территория дома №24 по ул. Строителей, п. Озерный, Духовщинский район, Смоленская область | Специалист I категории Администрации Озерненского городского поселения Панасенкова Светлана Александровна 8(960)5834378 |
| 7 | Проведение субботника по очистки территории детской игровой площадки | май  2020г. | дворовая территория дома №24 по ул. Строителей, п. Озерный, Духовщинский район, Смоленская область | Председатель ТОС «Тюльпан» Резников Игорь Иванович. 8(910)1154377  Специалист I категории Администрации Озерненского городского поселения Панасенкова Светлана Александровна 8(960)5834378 |
| 8 | Проведение работ по установки детского игрового оборудования | июнь  2020г. | дворовая территория дома №24 по ул. Строителей, п. Озерный, Духовщинский район, Смоленская область | Специалист I категории Администрации Озерненского городского поселения Панасенкова Светлана Александровна 8(960)5834378  Председатель ТОС «Тюльпан» Резников Игорь Иванович. 8(910)1154377 |

2.10. Технология реализация проекта ТОС силами граждан:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа проекта в соответствии с календарным планом | Количество человек, участвующих в реализации проекта ТОС на данном этапе | Ф.И.О. людей, участвующих в реализации проекта ТОС на данном этапе | Вид работ (услуг) | Расходы на реализацию проекта ТОС в нефинансовой форме (предоставление технических средств, материалов и оборудования) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение субботника по очистки территории детской игровой площадки | 22 | Резников Игорь Иванович;  Молчанова Вера Николаевна;  Зинченко Любовь Леонидовна;  Силаев Сергей Николаевич;  Подгайская Раиса Николаевна;  Столярова Ольга Михайловна;  Тихонова Оксана Викторовна;  Панасенкова Светлана Александровна; Казакова Елена Анатольевна; Журавлева Елена Сергеевна;  Керсанова Юлия Владимировна; Велижева Мария Анатольевна; Климова Алеся Михайловна; Денисова Елена Витальевна;Молчанов Виктор Зиновьевич;Борисова Нина Николаевна; Овчинников Анатолий Иванович; Егорова Татьяна Викторовна; Кузнецов Алексей Евгеньевич;Егоренкова Галина Ивановна;Федоров Николай Сергеевич;Старовойтова Татьяна Леонидовна | Работы по очистке территории | предоставление краски для покраски старого детского оборудования;  посадка саженцев вокруг детской площадки; уборка мусора с территории. |
| 2 | Проведение работ по установки детского игрового оборудования | 15 | Резников Игорь Иванович;  Молчанова Вера Николаевна;  Зинченко Любовь Леонидовна;  Силаев Сергей Николаевич;  Подгайская Раиса Николаевна;  Столярова Ольга Михайловна; Молчанов Виктор Зиновьевич; Кузнецов Алексей Евгеньевич; Смирнов Александр Петрович; Крылов Андрей Анатольевич; Тихонова Оксана Викторовна; Овчинников Анатолий Иванович; Денисова Елена Витальевна; Филимоненков Иван Николаевич; Жарков Владимир Егорович. | Строительно-монтажные | Предоставление доступа к электричеству;  Предоставление необходимых материалов для установки оборудования; |

2.11. Финансирование проекта:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования проекта, сумма (рублей) | | Общий объем расходов (рублей) |
| средства областного бюджета | средства бюджета муниципального образования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Приобретение детского игрового оборудования | 266231,00 | 50 000,00 | 316 231,00 |
| Всего | | 266231,00 | 50 000,00 | 316 231,00 |

2.12. Мероприятия по обеспечению содержания и эксплуатации проекта ТОС после его реализации: содержание чистоты и порядка на территории детской игровой площадки силами жителей. Договор на содержание объекта будет заключен с управляющей компанией МУП «Водоканал».

2.13. Визуальное представление проекта ТОС: к работе прилагается эскиз бедующей детской площадки, созданный самыми главными участниками данного проекта – детьми, проживающими в границе ТОС «Тюльпан».

2.14. Мероприятия по развитию проекта ТОС после его реализации : установка травм безопасного покрытия в соответствии с ГОСТом, планируется проведение детских конкурсов и праздников с привлечением наибольшего количества детей поселка; в зимний период будет организовано совместное мероприятие детей и взрослых по строительству снежного городка,

2.15. Информирование населения о проекте ТОС: размещение информации на официальном сайте Администрации Озерненского городского поселения; в социальных сетях, в местной газете «Муниципальный вестник», на информационных стендах, проведение собрания среди жителей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района |  |  |  |
| Смоленской области | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель ТОС |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |