УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области

от 18.12.2018 № 104-Р

**План - график оформления**

**прав муниципальной собственности**

**автомобильных дорог общего пользования местного значения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | Мероприятия (срок реализации) |
| 1 | Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования п.Озерный ул. Ленина -1,3 км. | 2019 |
| 2 | Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования п.Озерный ул. Строителей- 0,89 км. | 2019 |
| 3 | Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования п.Озерный ул. Кольцевая - 2,12 км | 2019 |
| 4 | Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования п.Озерный ул. Октябрьская - 2,0 км | 2020 |
| 5 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования-ул. Богатырева – 0,87 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования ул. Богатырева – 0,87 км. | 2020 |
| 6 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования-ул. Парковая – 0,3 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования ул. Парковая – 0,3 км. | 2020 |
| 7 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования-ул. Доватора (от ул. Ленина до ул. Богатырева) – 0,27 км. | 2020 |
| 8 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования-от а/д Витязи-Белый до ул. Кольцевая – 0,35 км. | 2020 |
| 9 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой общего пользования местного значения ул. Богатырева – 0,87 км.  | 2021 |
| 10 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой общего пользования местного значения ул. Парковая – 0,3 км.  | 2021 |
| 11 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой общего пользования местного значения ул. Доватора (от ул. Ленина до ул. Богатырева) – 0,27 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования ул. Доватора (от ул. Ленина до ул. Богатырева) – 0,27 км. | 2021 |
| 12 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой общего пользования местного значения -ул. Энергетиков–0,27 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования ул. Энергетиков– 0,27 км. | 2021 |
| 13 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования-ул. Строителей (от ул. Ленина до ул. Богатырева) – 0,27 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования ул. Строителей ( от ул. Ленина до ул. Богатырева) – 0,27 км | 2021 |
| 14 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования-от ул. Октябрьская до дома №12а и вдоль домов №12а,14а, 16а ул. Октябрьская – 0,28 км. | 2021 |
| 15 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования-дорога между домов №12,14 ул. Октябрьская – 0,15 км. | 2021 |
| 16 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования-дорога между домов №16,18,18а,18б ул. Октябрьская-0,2 км. | 2021 |
| 17 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования-дорога вдоль домов №18,18а,18б ул. Октябрьская-0,24 км | 2021 |
| 18 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой общего пользования местного значения ул. Энергетиков– 0,27 км. | 2022 |
| 19 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой общего пользования местного значения -ул. Строителей (от ул. Ленина до ул. Богатырева) – 0,27 км.  | 2022 |
| 20 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой общего пользования местного значения -от ул. Октябрьская до дома №12а и вдоль домов №12а,14а, 16а ул. Октябрьская – 0,28 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования от ул. Октябрьская до дома №12а и вдоль домов №12а,14а, 16а ул. Октябрьская – 0,28 км. | 2022 |
| 21 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой общего пользования местного значения - между домов №12,14 ул. Октябрьская – 0,15 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования между домов №12,14 ул. Октябрьская – 0,15 км | 2022 |
| 22 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой общего пользования местного значения - между домов №16,18,18а,18б ул. Октябрьская-0,2 км. Проведение паспортизации автомобильной общего пользования дорога между домов №16,18,18а,18б ул. Октябрьская-0,2 км. | 2022 |
| 23 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой общего пользования местного значения - вдоль домов №18,18а,18б ул. Октябрьская-0,24 км. Проведение паспортизации автомобильной общего пользования дорога вдоль домов №18,18а,18б ул. Октябрьская-0,24 км. | 2022 |
| 24 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- вдоль д.№6 по ул. Ленина – 0,09 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования вдоль д.№6 по ул. Ленина – 0,09 км. | 2023 |
| 25 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- вдоль д.№4 по ул. Ленина – 0,08 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования вдоль д.№4 по ул. Ленина – 0,08 км. | 2023 |
| 26 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- между д.№4 и д.№2 по ул. Ленина – 0,09 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования между д.№4 и д.№2по ул. Ленина – 0,09 км. | 2023 |
| 27 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- вдоль д.№1 ул.Строителей – 0,08 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования вдоль д.№1 ул.Строителей – 0,08 км | 2023 |
| 28 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- вдоль д.№1 ул.Строителей – 0,08 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования вдоль д.№1 ул.Строителей – 0,08 км | 2023 |
| 29 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой вдоль д.№6 по ул. Ленина – 0,09 км | 2024 |
| 30 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой вдоль д.№4 по ул. Ленина – 0,08 км | 2024 |
| 31 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой между д.№4 и д.№2 по ул. Ленина – 0,09 км | 2024 |
| 32 | Межевание земельного участка под автомобильной вдоль д.№1 ул.Строителей – 0,08 км. | 2024 |
| 33 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- вдоль д.№1 ул.Ленина – 0,1 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования вдоль д.№1 ул.Ленина – 0,1км | 2024 |
| 34 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- вдоль д.№3/3 ул.Ленина – 0,1 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования вдоль д.№3/3 ул.Ленина – 0,1км | 2024 |
| 35 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- от ул. Кольцевая до д.№4 ул.Кольцевая (возле кафе «Виктория» – 0,05 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования от ул. Кольцевая до д.№4 ул.Кольцевая (возле кафе «Виктория» – 0,05 км. | 2024 |
| 36 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- между д.№1 и д.№3/3 ул.Ленина до ул. Ленина– 0,05 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования между д.№1 и д.№3/3 ул.Ленина до ул. Ленина– 0,05 км | 2024 |
| 37 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой вдоль д.№1 ул.Ленина – 0,1 км.  | 2025 |
| 38 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой вдоль д.№3/3 ул.Ленина – 0,1 км.  | 2025 |
| 39 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой от ул. Кольцевая до д.№4 ул.Кольцевая (возле кафе «Виктория» – 0,05 км.  | 2025 |
| 40 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой между д.№1 и д.№3/3 ул.Ленина до ул. Ленина– 0,05 км.  | 2025 |
| 41 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- от д.№3/3 ул.Ленина до д.№7 ул. Строителей (д/с «Колокольчик» – 0,15 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования от д.№3/3 ул.Ленина до д.№7 ул. Строителей (д/с «Колокольчик» – 0,15 км. | 2025 |
| 42 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- от вдоль д.№4,№6 ул. Кольцевая – 0,22 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования дорога от вдоль д.№4,№6 ул. Кольцевая – 0,22 км. | 2025 |
| 43 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- от д. №6 ул. Кольцевая вдоль д.№7 ул. Строителей до выезда на ул. Строителей – 0,3 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования от д. №6 ул. Кольцевая вдоль д.№7 ул. Строителей до выезда на ул. Строителей – 0,3 км. | 2025 |
| 44 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой от д.№3/3 ул.Ленина до д.№7 ул. Строителей (д/с «Колокольчик» – 0,15 км.  | 2026 |
| 45 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой от вдоль д.№4,№6 ул. Кольцевая – 0,22 км.  | 2026 |
| 46 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой от д. №6 ул. Кольцевая вдоль д.№7 ул. Строителей до выезда на ул. Строителей – 0,3 км.  | 2026 |
| 47 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- между д.№7 и д.№9 ул. Строителей – 0,07 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования между д.№7 и д.№9 ул. Строителей – 0,07 км. | 2026 |
| 48 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- от ул.Кольцевая вдоль дома №9 до ул. Строителей до д.№11 ул. Строителей – 0,305 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования от ул.Кольцевая вдоль дома №9 до ул. Строителей до д.№11 ул. Строителей – 0,305 км. | 2026 |
| 49 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- вдоль д №14 ул. Строителей от ул.Кольцевая до д.№13 ул.Строителей – 0,15 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования вдоль д №14 ул. Строителей от ул.Кольцевая до д.№13 ул.Строителей – 0,15 км. | 2026 |
| 50 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой между д.№7 и д.№9 ул. Строителей – 0,07 км.  | 2027 |
| 51 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой от ул.Кольцевая вдоль дома №9 до ул. Строителей до д.№11 ул. Строителей – 0,305 км.  | 2027 |
| 52 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой вдоль д №14 ул. Строителей от ул.Кольцевая до д.№13 ул.Строителей – 0,15 км.  | 2027 |
| 53 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- от ул. Строителей вдоль д.13 ул. Строителей- 0,06 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования от ул. Строителей вдоль д.13 ул. Строителей- 0,06 км. | 2027 |
| 54 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- от ул. Кольцевая до д.№14а и вдоль д.14а ул. Кольцевая до ул. Строителей - 0,42 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования от ул. Кольцевая до д.№14а и вдоль д.14а ул. Кольцевая до ул. Строителей - 0,42 км. | 2027 |
| 55 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- вдоль д.№16 ул. Кольцевая - 0,105 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования вдоль д.№16 ул. Кольцевая - 0,105 км. | 2027 |
| 56 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой от ул. Строителей вдоль д.13 ул. Строителей- 0,06 км.  | 2028 |
| 57 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой от ул. Кольцевая до д.№14а и вдоль д.14а ул. Кольцевая до ул. Строителей - 0,42 км.  | 2028 |
| 58 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой вдоль д.№16 ул. Кольцевая - 0,105 км.  | 2028 |
| 59 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- вдоль д.№16а ул. Кольцевая - 0,165 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования вдоль д.№16а ул. Кольцевая - 0,165 км. | 2028 |
| 60 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- вдоль д.№18 ул. Кольцевая - 0,16 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования вдоль дорога вдоль д.№18 ул. Кольцевая - 0,16 км. | 2028 |
| 61 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- от д.№17 ул. Строителей до д.№19а вдоль д.№19а ул. Строителей - 0,35 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования от д.№17 ул. Строителей до д.№19а вдоль д.№19а ул. Строителей - 0,35 км. | 2028 |
| 62 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой вдоль д.№16а ул. Кольцевая - 0,165 км.  | 2029 |
| 63 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой вдоль д.№18 ул. Кольцевая - 0,16 км.  | 2029 |
| 64 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой от д.№17 ул. Строителей до д.№19а вдоль д.№19а ул. Строителей - 0,35 км. | 2029 |
| 65 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- от д.№18 до д.№22 ул. Кольцевая - 0,05 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования от д.№18 до д.№22 ул. Кольцевая - 0,05 км. | 2029 |
| 66 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- вдоль д.№22 ул. Кольцевая - 0,1 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования вдоль д.№22 ул. Кольцевая - 0,1 км. | 2029 |
| 67 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- от д.№22 ул. Кольцевая до ул. Кольцевая (с двух сторон дома)- 0,18 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования от д.№22 ул. Кольцевая до ул. Кольцевая (с двух сторон дома)- 0,18 км. | 2029 |
| 68 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой от д.№18 до д.№22 ул. Кольцевая - 0,05 км.  | 2030 |
| 69 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой вдоль д.№22 ул. Кольцевая - 0,1 км.  | 2030 |
| 70 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой от д.№22 ул. Кольцевая до ул. Кольцевая (с двух сторон дома)- 0,18 км.  | 2030 |
| 71 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- вдоль д.24 от ул. Строителей - 0,09 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования вдоль д.24 от ул. Строителей - 0,09 км. | 2030 |
| 72 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- от д.№17 до д.№22 ул. Строителей (до школы) - 0,25 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования от д.№17 до д.№22 ул. Строителей (до школы) - 0,25 км. | 2030 |
| 73 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- от д.22 до д.№11 ул. Строителей - 0,43 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования от д.22 до д.№11 ул. Строителей - 0,43 км. | 2030 |
| 74 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой вдоль д.24 от ул. Строителей - 0,09 км.  | 2031 |
| 75 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой от д.№17 до д.№22 ул. Строителей (до школы) - 0,25 км.  | 2031 |
| 76 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой от д.22 до д.№11 ул. Строителей - 0,43 км.  | 2031 |
| 77 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- от ул. Ленина вдоль д.№12/5, д.№ 14 ул. Строителей - 0,28 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования от ул. Ленина вдоль д.№12/5, д.№ 14 ул. Строителей - 0,28 км. | 2031 |
| 78 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- вдоль д.№7 ул. Ленина - 0,1 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования вдоль д.№7 ул. Ленина - 0,1 км. | 2031 |
| 79 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- вдоль д.№9/1 ул. Ленина - 0,1 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования вдоль д.№9/1 ул. Ленина - 0,1 км. | 2031 |
| 80 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой от ул. Ленина вдоль д.№12/5, д.№ 14 ул. Строителей - 0,28 км.  | 2032 |
| 81 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой вдоль д.№7 ул. Ленина - 0,1 км.  | 2032 |
| 82 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой вдоль д.№9/1 ул. Ленина - 0,1 км.  | 2032 |
| 83 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- от ул. Кольцевая до церкви - 0,075 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования ул. Кольцевая до церкви - 0,075 км. | 2032 |
| 84 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- от автостанции до ул. Богатырева - 0,103 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего пользования от автостанции до ул. Богатырева - 0,103 км. | 2032 |
| 85 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой от ул. Кольцевая до церкви - 0,075 км.  | 2033 |
| 86 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой автостанции до ул. Богатырева 0,103 км.  | 2033 |
| 87 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- д. Дубовицы –дорога Смоленск – Нелидово – 0,5 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего д. Дубовицы –дорога Смоленск – Нелидово – 0,5 км. | 2033 |
| 88 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- д.Дубовицы дорога по населённому пункту– 1,2 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего д. Дубовицы дорога по населённому пункту – 1,2 км. | 2033 |
| 89 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- д.Дубовицы дорога по населённому пункту– 1,2 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего д. Дубовицы дорога по населённому пункту – 1,2 км. | 2033 |
| 90 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования- д.Дубовицы –кладбище – 1,8 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего д. Дубовицы дорога по населённому пункту – 1,8 км. | 2033 |
| 91 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой д. Дубовицы –дорога Смоленск – Нелидово – 0,5 км.  | 2034 |
| 92 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой д.Дубовицы дорога по населённому пункту– 1,2 км.  | 2034 |
| 93 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой д.Дубовицы дорога по населённому пункту– 1,2 км.  | 2034 |
| 94 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой д.Дубовицы –кладбище – 1,8 км.  | 2034 |
| 95 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования по д.Горки – 0,8 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего д. Горки– 0,8 км. | 2034 |
| 96 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой д.Горки – 0,8 км.  | 2035 |
| 97 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования по д.Вишневка – 2,8 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего д. Вишневка– 2,8 км. | 2035 |
| 98 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой д.Вишневка – 2,8 км.  | 2036 |
| 99 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования д.Табор ул. Центральная– 3,6 км.  | 2036 |
| 100 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования по д.Табор ул.Речная – 2,15 км.  | 2037 |
| 101 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой д.Табор ул. Центральная– 3,6 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего д.Табор ул.Центральная – 3,6 км. | 2037 |
| 102 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой д.Табор ул. Речная– 2,15 км Проведение паспортизации автомобильной дороги общего д.Табор ул.Речная – 2,15 км | 2038 |
| 103 | Изготовление технического паспорта и постановка на кадастровый учет автомобильной дороги общего пользования по д.Мужицкое – 1,6 км.  | 2038 |
| 104 | Межевание земельного участка под автомобильной дорогой д.Мужицкое–1,6 км. Проведение паспортизации автомобильной дороги общего д.Мужицкое – 1,6 км. | 2039 |

Процедура оформления документов для принятия автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Озерненского городского поселения в собственность муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области.

1. Для принятия бесхозяйных автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальную собственность необходимо:

 1) подготовить технический паспорт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Озерненского городского поселения.

2) поставить на учет как бесхозяйное недвижимое имущество в Управлении Федеральной регистрационной службы;

3) обратиться в суд с иском о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, по истечении года со дня постановки бесхозяйного недвижимого объекта на учет;

4) зарегистрировать право на недвижимое имущество в Управлении Федеральной регистрационной службы в установленном законом порядке.